D3. Work plan

Gantt diagram

|  | Septiembre |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-20 | 21-27 | 28-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-18 | Final |
| Trobar el dataset del projecte i adaptarla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realitzar la documentació inicial del projecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificar la divisió de treball |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fer el pla de contingència de riscos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de Gantt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preprocessing final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anàlisis i descripció de les variables univariants i bivariants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valorar la qualitat d’una variable numèrica amb un MLGz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valorar la qualitat d’una variable binaria amb model de regressió |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realitzar un model de sèrie temporal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anàlisi de PCA per variables numeriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clustering jeràrquic i particional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfilació dels clusters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argumentació dels resultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divisió de les tasques final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de Gantt final, i conclusió del pla de contingència |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realització del pdf final de projecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparar la presentació del projecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Division of tasks

| Participant | Pablo | Albert | Verónica | Marina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Búsqueda de la base de dades | X | X | X | X |
| Explicació i estructura inicial de la base | X | X | X |  |
| Descripció del preprocessing inicial | X |  |  | X |
| Metadata |  | X | X |  |
| Diagrama de Gantt | X | X |  |  |
| Divisió de tasques |  |  | X | X |
| Pla de contingència de riscos | X |  |  | X |
| Preprocessing final |  |  | X | X |
| Descripció i conclusions inicials de les univariants i bivariants | X | X | X |  |
| Valorar la qualitat d’una variable numèrica amb un MLGz |  |  | X | X |
| Valorar la qualitat d’una variable binaria amb model de regressió | X | X |  |  |
| Model de sèrie temporal | X |  |  | X |
| Anàlisi de PCA per variables numeriques | X | X |  |  |
| Clustering jeràrquic i particional |  | X |  | X |
| Perfilació dels clusters | X |  | X |  |
| Argumentació i conclusió dels resultats |  |  | X | X |
| Divisió de tasques final real |  | X |  | X |
| Diagrama de Gantt final real | X |  | X |  |
| Riscos reals que han sigut adreçats i explicació dels canvis fets del pla inicial |  | X | X |  |

Brief risk contingency plan

| Risk | How to prevent | How to manage |
| --- | --- | --- |
| Risk1 |  |  |
| Algun membre del grup abandona el grau o es posa malalt i no pot dur a terme les seves tasques | Cada tasca té com a mínim 2 membres assignats | La resta de tasques es reorganitzen en funció del integrants restants |
| Risk2 |  |  |
| Algun membre no pot assistir a la presentació del projecte | El treball que es fa es posa en comú i en especial els continguts a explicar directament a la presentació | La part a explicar per la persona en qüestió es reparteix entre la resta del grup |
| Risk3 |  |  |
| Es perd el treball dut a terme a causa d’un error tècnic | Tot el treball dut a terme es puja a la carpeta compartida de Drive | Es comprova que la versió dels documents és la més actualitzada i si no ho és, s’apliquen les modificacions necessàries |
| Risk4 |  |  |
| Situació excepcional que impedeixi el treball presencial (ex. estat de pandèmia) | El treball ha d’estar pujat i tots els membres han de tenir accés desde casa | Es fan reunions virtuals per a posar en comú el treball i organitzar tasques, així com per a facilitar el treball en grup |